## Slide 1
组号：G05
组员：李晓菁（组长）、邵美芝、苗皓淇
汇报人：李晓菁
项目开发计划书

## Slide 2
引 言
项目概述
实施计划
人员组织及分工
目录
01
02
03
04
交付期限
专题计划要点
05
06

## Slide 3
引 言
PART01
01

## Slide 4
引言
1.1 编写目的
为了使项目工作能够有序而合理地开展，
使项目团员更好地了解项目情况，
使项目工作的各个阶段能够顺利发展，
包含工作任务范围、各项工作任务分解、各个团队成员的工作责任、团队内外沟通协作方式、开发进度和项目环境条件、经费估算等内容。
该项目计划书将作为项目团队成员以及项目干系人之间共识与约定，以及项目团队开展和检查项目工作的依据。

## Slide 5
引言
数据调查显示，社会上各个年龄阶层中都有1/3的人群对植物花卉的了解以及相关诗词文化都有相当的兴趣，但对周围植物有相当认知的人群只占1/10
为了响应市场需求，提高市民对周围植物以及相关诗词的了解，本企业研发一款基于微信小程序的AI花卉识别与分享社区的开发项目。
本项目由本企业的开发部门（李晓菁，邵美芝，苗皓淇）来进行开发，主管人员是该项目的项目经理李晓菁。
该项目是基于微信系统的开发软件，必须基于微信系统才能运行该软件系统，此外，该项目拍照识花的API接口必须依赖阿里云平台的植物识别接口，该系统的服务器搭建依赖于腾讯云系统。另外，该项目会选择性参考类似功能软件系统“形色”进行前端的设计。
1.2 项目背景

## Slide 6
引言
Artificial Intelligence，人工智能
AI
Application Programming Interface，应用程序接口
API
python是一种跨平台的高层次的面向对象的计算机程序设计语言
python
一门功能强大和简单易的面向对象编程语言
Java
一种数据库查询和程序设计语言
SQL
一个关系型数据库管理系统
mysql
JavaScrip,一种轻量级，解释型或即时编译型的高级编程语言
JS
01
02
03
04
06
07
05
1.3 定义

## Slide 7
引言
[3]匿名.软件工程项目计划书范文[EB/OL].https://max.book118.com/html/2017/0721/123250982.shtm,2012-05.
1.4 参考资料
[2]苍月代表我.软件项目开发计划书[EB/OL].https://blog.csdn.net/lifan_3a/article/details/38365951,2014-08-04.
[1]ISO 9001,ISO标准[S].国际:ISO/Tc176,1987.

## Slide 8
项目概述
PART02
01

## Slide 9
项目概述
开发软件的功能
项目的各项主要工作
项目开发计划，概要设计和详细设计，系统代码实现，软件的测试和维护，编写测试计划和测试报告，运行说明等
2.1 工作内容
用户登陆（申请微信端的用户信息获取小程序后端的唯一标识符）
个人主页（个人动态，粉丝列表，关注列表）
拍照识花（调用API接口得出多种可能的结果）
社区分享（基于时间线和博客类型）
生成诗词（利用python爬虫技术随机选择）

## Slide 10
项目概述
完成本项目应具备的条件
熟练掌握微信开发者工具的操作方法，能够运用JS语言完成微信前端的开发。
熟悉掌握服务器的部署以及前后端的交互。
能够运用Java语言编写后端程序，能够联合SQL语句管理数据库。
已具备的条件和尚需创造的条件
已具备：
1.部分成员已经掌握微信小程序前端开发技术。2.开发小组所有成员都能灵活使用Java语言并且有联合SQL语句管理数据库的技术水平。
尚需创造：
对后端框架的掌握，对前后端交互知识的掌握
2.2 条件与限制

## Slide 11
项目概述
花友记
程序名称
程序储存数据储存
在mysql数据库中
存储形式
前端使用JS语言，
后端使用Java语言
使用的语言
2.3 程序
需提交给用户的文档：
用户使用手册。
文档

## Slide 12
项目概述
硬件环境：能正常运行的智能手机。
软件：微信APP。
2.4 运行环境
本项目向用户提供的服务有：软件使用说明，性能反馈和维修服务
2.5 服 务
1、开发人员进行内测
2、典型用户试用
3、部分普通用户试用
4、产品上线
2.6 验收标准

## Slide 13
实施计划
PART03
01

## Slide 14
实施计划
输入替换内容输入替换内容
微信小程序UI 2020.10.24~2020.11.21 邵美芝
3.1任务分解 & 3.2进度
诗词爬虫 2020.10.24~202010.28 服务器部署 2020.10.27~2020.10.1 苗皓淇
JDBC 2020.10.29~2020.11.11 李晓菁
识花API调试 2020.10.29~2020.11.1 前后端对接 2020.11.12~2020.11.21 全员

## Slide 15
实施计划
关键问题：
项目参与者缺乏经验，对于用到的技术了解不足，没有确认环境的可行性。
对策：
对于项目中的所有功能事先进行简单实现并测试，及时沟通项目进程和环境
3.3 预算
腾讯云服务器：99/年
腾讯云对象存储：10G（10年）/90元
阿里云植物样本库：35000次/100元
预算 & 关键问题
3.4 关键问题

## Slide 16
人员组成及分工
PART04
01

## Slide 17
人员组成及分工
作为项目经理，对项目全权负责，同时主导需求分析、总体设计、可行性分析、系统测试及文档的编写。
李晓菁
作为前端工程师，主要负责设计并编写基于SSM框架的微信小程序前端UI，相关项目文档编写。
邵美芝
作为后端工程师，主要负责API调用，前后端对接，数据库连接，爬虫功能实现，相关项目文档编写。
苗皓淇

## Slide 18
交付期限
PART05
01

## Slide 19
交付期限
序号 | 内容 | 时间
1 | 项目计划及PPT | 10.22
2 | 可行性分析报告 | 11.5
3 | 需求说明SRS及评审PPT | 11.12
4 | 总体设计报告 | 11.26
5 | 详细设计报告 | 12.3
6 | 代码清单与测试用例 | 12.17
7 | 系统测试报告 | 12.24
8 | 项目总结报告及PPT | 1.14

## Slide 20
专题计划要点
PART06
01

## Slide 21
工作描述
Self introduction
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题

## Slide 22
工作描述
Self introduction
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题

## Slide 23
工作描述
Self introduction
02
04
01
03
05
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题

## Slide 24
工作心得
Work experience
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题

## Slide 25
职业规划
Career planning
PART04
01

## Slide 26
职业规划
Career planning
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题
输入替换内容
输入替换内容
单击填加标题

## Slide 27
职业规划
Career planning
点击此处添加标题
点击此处添加标题
点击此处添加标题
点击此处添加标题
输入替换内容输入替换输入替换内容输入替换
输入替换内容输入替换输入替换内容输入替换
输入替换内容输入替换输入替换内容输入替换
输入替换内容输入替换输入替换内容输入替换

## Slide 28
The user can demonstrate on a projector or computer or print the it into a film to be used in a wider field
汇报人：XXX
2019
演讲结束，谢谢观看！